Załącznik nr 8 do SIWZ

UMOWA – projekt

zawarta w dniu .......................r. w Mełgwi pomiędzy firmą:

Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Mełgiew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Partyzancka 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod Nr KRS 0000481059, wysokość kapitału zakładowego 473 300.00 zł, NIP 7123281537, REGON: 061611845 reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………..

zwaną dalej w treści niniejszej umowy Zamawiającym,

a

……………………….z siedzibą w .............................................................................................

*wpisanym w dniu ................ do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .......................... Wydział .............. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ..............................., NIP …………………, Regon ……………...

*…………………………… legitymujący się dowodem osobistym seria …….. Nr …………

PESEL:…………, będącym właścicielem firmy pn ……………………………………………

wpisanym w dniu ................ do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

NIP: …………………………., Regon: ……………….

reprezentowanym przez :

1) ...............................................................

zwanym dalej Wykonawcą, wspólnie zwanymi Stronami.

o następującej treści:

§ 1

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dominów, gmina Mełgiew (III). Zamówienie jest planowane do dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Projektu „Gospodarka wodno–ściekowa” w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną, oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, GPK.271.4.2020, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). W wyniku przeprowadzenia postępowania oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów ustawy Pzp. SIWZ wraz z załącznikami oraz oferta wykonawcy wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

- Przedmiot zamówienia dla zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dominów, gmina Mełgiew swoim zakresem obejmuje wykonanie robót budowlanych mających na celu budowę sieci wodociągowej w miejscowości Dominów, gmina Mełgiew, na odcinku od W56 do W62 tj. na wysokości działek o numerach 361 – 460.

- Zakres zadania obejmuję budowę odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 622,81 m.

- Zadanie nr 1 – odcinek sieci wodociągowej W56 - W57 o długości 126,21 m w miejscowości Dominów.

- Zadanie nr 2 – odcinek sieci wodociągowej W57 - W58 o długości 45,95 m w miejscowości Dominów.

- Zadanie nr 3 – odcinek sieci wodociągowej W58 - W59 o długości 107,25 m w miejscowości Dominów.

- Zadanie nr 4 – odcinek sieci wodociągowej W59 - W60 o długości 129,95 m w miejscowości Dominów.

- Zadanie nr 5 – odcinek sieci wodociągowej W60 - W61 o długości 161,45 m w miejscowości Dominów.

- Zadanie nr 6 – odcinek sieci wodociągowej W61 - W62 o długości 52,00 m w miejscowości Dominów.

- Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania robót zawierają załączniki do SIWZ, tj. dokumentacja projektowa (projekt budowlany), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

§ 3

- Obowiązki wykonawcy robót budowlanych

- Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z przyjętymi zgłoszeniami robót budowlanych, dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, w tym: normami technicznymi i przepisami Prawa  budowlanego, na ustalonych warunkach oraz z należytą starannością. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek uwzględniania wszystkich elementów dokumentacji technicznej oraz wszystkich uwarunkowań istniejącej infrastruktury.

- Protokolarne przekazanie placu budowy następuje w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy.

- Rozpoczęcie robót w terminie nie późniejszym niż 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

- Zapewnienie właściwego oznakowania i właściwego zabezpieczenia budowy.

- Utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie na własny koszt zbędnych  materiałów, odpadów i śmieci.

- Ponoszenie odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę właścicielom lub użytkownikom  nieruchomości, na których prowadzone będą prace budowlane oraz sąsiadujących z terenem budowy.

- Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych; naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego – w uzgodnieniu z ich użytkownikami (administratorami).

- Zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie przedmiotowych robót.

- Na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć dojazd do przyległych nieruchomości; ewentualne ograniczenia ruchu kołowego Wykonawca będzie zgłaszał mieszkańcom 
z odpowiednim wyprzedzeniem.

- Dbałość o środowisko naturalne, w tym, aby odpady, emisje i zanieczyszczenia z terenu budowy, a w szczególności ścieki, pyły, wyziewy i hałas były możliwie najmniejsze, nie przekraczały dopuszczalnych prawem norm i nie stanowiły zagrożenia dla środowiska.

- Prowadzenie na bieżąco dzienników budowy.

- Dokonanie wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie pozwoleń niezbędnych na etapie prowadzenia robót budowlanych.

- Przywrócenie do stanu pierwotnego terenu budowy, chodników, znaków w przypadku ich zniszczenia podczas robót, z uprzednim zagęszczeniem wszystkich przejść poprzecznych 
i podłużnych wykonanych w pasach drogowych; po wykonaniu zagęszczenia po przekopach obowiązkowo należy wykonać pomiar wskaźnika zagęszczenia gruntu i przedłożyć na piśmie Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru.

- Przywrócenie do stanu pierwotnego terenu wszystkich nieruchomości, na których będą
prowadzone roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem wraz z przedstawieniem
Zamawiającemu potwierdzających powyższe oświadczeń właścicieli nieruchomości.

- Naprawa ogrodzeń oraz usuwanie innych uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu, spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi wraz 
z przedstawieniem Zamawiającemu oświadczeń właścicieli nieruchomości potwierdzającymi naprawę wyrządzonych szkód.

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.

- W przypadku braku możliwości naprawienia powstałych szkód lub zniszczenia upraw polowych należy przewidzieć wypłatę odszkodowań.

- Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą przedmiotu
zamówienia; Inwentaryzacje należy przedłożyć w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej w  formie  edytowalnej.

- Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej: 
protokoły odbioru robót zanikowych, protokoły badań i sprawdzeń: m.in. szczelności przewodów analiz laboratoryjnych wody oraz atesty i certyfikaty dotyczące użytych materiałów.

- Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z wypełnieniem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich
zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty
zanikającej lub ulegającej zakryciu. Jeśli wykonawca nie poinformował o tym Zamawiającego/ Inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odwierty niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania  ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia Podwykonawców.

- Od daty odbioru końcowego, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność w ramach okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających w szczególności z następujących ustaw: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 ze zm.);

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót.

- Wykonawca zatrudni przy realizacji zmówienia na podstawie umowy o pracę, co najmniej przez okres realizacji zamówienia, osób wykonujących następujące czynności w zakresie: - czynności związanych bezpośrednio z wykonywaniem robót polegających na pracach ziemnych, układaniu i montażu rurociągów (wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych).

- Na potwierdzenie powyższego wymaga się, aby Wykonawca lub Podwykonawca przed podpisaniem umowy przedłożył Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać. W przypadku zmian osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uaktualnienie wykazu.

- Niezłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać traktowane będzie jako niedopełnienie formalności niezbędnych do zawarcia umowy.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający ma prawo w szczególności do:

- kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę/Podwykonawcę wykazu osób 
z osobami faktycznie wykonującymi czynności na miejscu prowadzenia robót, albo

- żądania przedłożenia do wglądu poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopi umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony (kopia umowy o pracę powinna zostać zanonimizowana, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), albo

- żądania przedłożenia zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, albo

- żądania przedłożenia do wglądu poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopi dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- W przypadku stwierdzenia wykonywania czynności, dla których zastrzeżony został wymóg wykonywania ich w oparciu o umowę o pracę lub w przypadku wykonywania tych czynności na innej podstawie niż umowa o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 500 zł za każde stwierdzenie takiego przypadku przez Zamawiającego.

- W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 5  lit. b), c) i d) niniejszego paragrafu, a także uaktualnionego wykazu, o którym mowa w ust. 3, 
w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdorazowe nieprzedłożenie dokumentów lub/i wykazu na wezwanie Zamawiającego.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 4

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a)   zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

b)  dokonanie czynności odbiorowych,,

c) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1, zgodnie z postanowieniami  
       zawartymi w § 10 niniejszej umowy.

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

  - Odbiór końcowy.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru, że przedmiot umowy posiada wady, Zamawiający może:

- w przypadku wad istotnych – odmówić dokonania odbioru z winy Wykonawcy i wyznaczyć termin nie krótszy niż 7 dni na usunięcie wad lub odstąpić od umowy.

- w przypadku wad nieistotnych – dokonać odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 7 dni na usunięcie wad.

- W przypadku odmowy usunięcie wad przez Wykonawcę lub nie wywiązanie się z terminów o których mowa w ust. 7 Wykonawca wyraża zgodę Zamawiającemu na zlecenie usunięcie wad innemu uprawnionemu podmiotowi i obciążenia kwotami Wykonawcę lub potrącenie tych kwot z wynagrodzenia z umowy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad nie dających się usunąć, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy, Zamawiający może żądać obniżenia   wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

§ 5

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………………..………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby którego w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia) Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………….……..………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ……..………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca będzie zobowiązany w powyższym zakresie do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.

6. Dokument potwierdzający zobowiązanie ………………………..…. (podmiotu trzeciego) do solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia stanowi załącznik .…. do Umowy.

§ 6

- Wykonawca przy pomocy Podwykonawcy wykona następujący zakres robót:………………………………. / Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedkładania Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 
14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptacje projektu  umowy lub jego zmiany.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również  zmiany   do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od   dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

- Umowa (w tym projekt tej umowy) na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać 
w szczególności:

- elementy przedmiotowo i podmiotowo istotne umowy,

- zakres robót powierzony Podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót  wynikająca z oferty Wykonawcy,

- termin wykonania robót objętych umową,

- termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany   w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi,

- w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia  Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace  Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty  wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy).

- Zamawiający złoży pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, w sytuacji gdy:

- w projekcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą brak będzie wskazania: terminu wykonania, wysokości wynagrodzenia, zakresu robót,

- termin wykonania w projekcie umowy lub jej zakres przekracza termin lub zakres wynikający 
z umowy zawartej między Zamawiającym i Wykonawcą,

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w projekcie umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego zakresu robót Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

- wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za przewidziany umową 
o podwykonawstwo zakres robót przekracza wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającą z umowy zawartej między Zamawiającym i Wykonawcą za wykonanie analogicznego zakresu robót, w szczególności przekracza wartość wskazaną w kosztorysie ofertowym, a projekt umowy podwykonawczej przewiduje jako formę zapłaty dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy – cesję wierzytelności,

- projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z umową o roboty budowlane zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- projekt umowy zawiera zapisy wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy przed Zamawiającym za wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez Podwykonawców,

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego jako nie podlegających niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50 000,00 zł.

- Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone ust. 5 niniejszego paragrafu. Zawarcie umowy pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji  dotyczących Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody  Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i  rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy  poczytywane będzie za  nienależyte wykonanie umowy.

- Zasady zawierania umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów z dalszymi Podwykonawcami.

- W przypadku, gdyby Zamawiający zobowiązany był do zapłaty na rzecz któregokolwiek 
z Podwykonawców wynagrodzenia należnego Podwykonawcom od Wykonawcy, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz Zamawiającego wynagrodzenia zapłaconego przez niego Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) wraz z odsetkami
i wszelkiego rodzaju innymi kosztami.

§ 7

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

§ 8

- Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy, dla podwykonawcy, dalszego podwykonawcy będzie wynosić do 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, nie później niż do dnia zakończenia robót budowlanych.

- W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty - odpowiednio - przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę - Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty należnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przyjętą bez sprzeciwu przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w zakresie robot lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu (przyjęcia bez sprzeciwu) przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy.

- Bezpośrednia zapłaty obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, kar umownych, i odszkodowań należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty - Wykonawcy przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia doręczenia mu informacji w tej sprawie.

- W przypadku zgłoszenia (w terminie określonym w ust. 5) przez Wykonawcę uwag do informacji Zamawiającego o bezpośredniej zapłaty - Zamawiającemu przysługuje prawo:

- niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże nie zasadność takiej zapłaty, albo

- złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatności się należy, albo

- dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

- Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

§ 9

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą przetargową w wysokości:  netto …………..………. zł (słownie: …………….………. zł) brutto …………..….… zł ( słownie: ………………………….. zł ),

- Zamawiający może odstąpić od części robót wchodzących w zakres zamówienia. Określenie wartości tych robót nastąpi kosztorysem w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można zadania wykonać, odebrać i przekazać do użytkowania.

- Przyjmuje się, że Wykonawca  przed złożeniem oferty przetargowej uzyskał wszelkie informacje  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jak również dotyczące ryzyka, trudności oraz  innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na wykonanie robót i uwzględnił je w wynagrodzeniu zawartym w przedłożonej ofercie oraz, że skalkulował swoje ceny  na podstawie własnych obliczeń, działań i szacunków, w związku z tym bez dodatkowych  kosztów wykona przedmiot zamówienia. Ewentualne rozbieżności między oszacowanymi na podstawie dokumentacji przetargowej a rzeczywistymi długościami przedmiotowych odcinków sieci nie wpłyną na wynagrodzenie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać rachunek bankowy do spełnienia świadczenia, który będzie znajdował się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw .białej liście) zgodnie z art.96 b ust.3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

- W związku z wystąpieniem przesłanek wskazanych w przepisach art. 108a ust. 1a-1e Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto. Płatność zostanie zrealizowana mechanizmem podzielonej płatności tj. kwota netto trafi na rachunek rozliczeniowy kontrahenta, zaś kwota podatku VAT na wydzielony rachunek VAT kontrahenta.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.

§ 10

- Za wykonanie  zadania objętego  niniejszą umową Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 9 ust. 1 umowy.

- Wynagrodzenie zostanie wypłacone na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 
do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury.

- Podstawę do wystawienia faktur stanowią protokół odbioru końcowego robót sporządzony przez kierownika budowy i podpisany przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Pzp, biorącym udział 
w realizacji odebranych robót budowlanych; Dowody powinny zawierać oznaczenie kwoty należnej podwykonawcy z tej faktury oraz datę zapłaty. Za datę zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego podwykonawcy.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 5 Zamawiający zatrzyma kwotę z faktury w wysokości równej wynagrodzeniu podwykonawcy do czasu otrzymania dowodów, o których mowa w ust. 5.

- W sytuacji umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami stosuje się odpowiednio postanowienia ust.  5 i 6.

- Zamawiający wstrzyma zapłatę należności w przypadku złożenia  przez Wykonawcę dokumentów budzących wątpliwości, a także w przypadku odmowy akceptacji faktury przez Inspektora Nadzoru do czasu usunięcia nieprawidłowości lub braków.

- Zamawiający i Wykonawca zgodnie ustalają, że dokonanie jakiejkolwiek cesji wierzytelności 
z niniejszej umowy przez Wykonawcę wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§ 11

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na placu budowy oraz ewentualne szkody od osób trzecich zaistniałe wskutek realizacji umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca może uwolnić się od tej
odpowiedzialności jeżeli wykaże, że szkoda powstała na skutek siły wyższej, z wyłącznej winy 
Zamawiającego lub z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności.

- W ramach odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- pokrycia kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z powierzeniem dalszego  wykonywania robót innemu podmiotowi;

- pokrycia kosztów poniesionych  przez  Zamawiającego  w związku z powierzeniem usunięcia wady stwierdzonej przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji innemu podmiotowi;

- pokrycia jakichkolwiek kosztów, wydatków, zobowiązań, roszczeń, do poniesienia których zobowiązany jest Zamawiający, w związku z wyrządzeniem przez Wykonawcę jakiejkolwiek szkody związanej w wykonywaniem robót.

- Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy rozciąga się również na wszelkie szkody  
wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej na skutek wystąpienia wady w okresie rękojmi 
i gwarancji. Odpowiedzialność ta rozciąga się w szczególności na wszelkie skutki awarii sieci oraz 
wszelkie skutki wad innych obiektów związanych z wykonywaniem zadania.

§ 12

1. Materiały i urządzenia stosowane do realizacji niniejszego zamówienia powinny odpowiadać określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie, wymaganiom SIWZ oraz dokumentacji technicznej.

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów deklarację zgodności, certyfikat zgodności z odpowiednimi normami lub aprobatę techniczną.

3. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców materiałów określonej umową jakości 
i prowadzenia bieżącej kontroli jakości materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych umową.

4. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz STWiORB.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:

- usunięcia z terenu budowy materiałów nie odpowiadających normom jakościowym   
   w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

- ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają
  wymagań STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu
  Umowy.

6. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z umową poleceń Inspektora 
nadzoru inwestorskiego we wskazanym terminie, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 7 dni roboczych,  ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki  z wynagrodzenia Wykonawcy.

§  13

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości  10 % wartości 
wynagrodzenia umownego brutto), określonego w §7 tj. ………………. złotych  (słownie: …………… ……………………………………………………………………… zł) .

2. Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi w formie ………………………………. nie później niż w dniu podpisania umowy lub innych formach o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, co powinno zostać potwierdzone oryginalnym dokumentem.

3. Z dokumentu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.

4. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  przeznaczone jest :

a) 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady,

b) 70% na zabezpieczenie wykonania robót zgodnie z umową.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione 
w terminach i na zasadach określonych w art. 151 ustawy  Pzp :

a)  70% wartości zabezpieczenia w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu Umowy;

b) 30% nie później niż 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

6.  Jeżeli Wykonawca nie wykona we właściwych terminach zobowiązań z tytułu rękojmi za wady robót powstałe w okresie jej trwania, usunie je Zamawiający – w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, 
wykorzystując kwotę zabezpieczenia.

7.  Zamawiający wstrzyma zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile   
Wykonawca nie usunął wad, o których ujawnieniu został poinformowany. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego.

8. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§  14

1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres 60 miesięcy od daty Odbioru końcowego robót.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres …………….. (zgodnie z II kryterium oceny ofert), licząc od daty Odbioru końcowego robót.

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające 
z serwisowania i konserwacji wykonanych robót budowlanych, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

4. Gwarancja jakości obejmuje całość przedmiotu umowy, jak również zastosowane do realizacji przedmiotu umowy materiały oraz urządzenia, które  wchodzą w skład realizowanej  inwestycji. 
Z tytułu gwarancji jakości Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady, w szczególności zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub jakościową.

5. Ilekroć jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego, polegającą w szczególności na zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, technicznej lub jakościowej, a także niezgodność rzeczy z postanowieniami umowy, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacją projektową do umowy, a także najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wadę stanowi także wada w dokumentach Wykonawcy.

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust.2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

7. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady wynikającej z wykonanych robót Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usuwania wad nie później niż w ciągu 48 godz. od momentu otrzymania zgłoszenia (listem, faksem lub e’mailem) oraz do nieodpłatnego jej usunięcia, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od dokonanego zgłoszenia. W przypadku  gdy usterka/wada spowoduje przerwę w dostawie wody dłuższą niż 24 godz. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zapewnić mieszkańcom alternatywną dostawę wody  przeznaczonej do spożycia.

8. Niezależnie od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego i roszczenia o zapłatę kar umownych, w przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji jakości:

1) wad nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo według swojego wyboru:

a) żądać od Wykonawcy usunięcia wad na koszt Wykonawcy, a w przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do ich usuwania lub nie zdoła ich usunąć w terminach określonych  w ust. 6 zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy wykorzystując wniesione przez  Wykonawcę zabezpieczenie albo

b) obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej,
     jakościowej lub technicznej obiektu;

2) wad nie nadających się do usunięcia:

a) jeżeli wady nie wpływają na korzystanie z obiektu zgodnie z przeznaczeniem (wady nieistotne), 
    Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej
    obiektu,

b) jeżeli wady uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają korzystanie z obiektu zgodnie 
     z przeznaczeniem (wady istotne), Zamawiający ma prawo według swojego wyboru:

- żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt  Wykonawcy albo

- zlecić wykonanie przedmiotu umowy przez osobę trzecią na koszt Wykonawcy albo  odstąpić od umowy.

9. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą raz w roku. Termin i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie.

10.  Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający może potrącić poniesione wydatki z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

12. Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru pogwarancyjnego zadania nie później niż na 30 dni przed upływem okresu gwarancji.

§  15

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

- Zamawiający może nałożyć na wykonawcę kary umowne w następujących przypadkach:

            - zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu określonego w § 7 umowy, 
w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

            - zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi 
w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

            - w przypadku przekroczenia ponad planowany i uzgodniony z Zamawiającym czasu trwania przerwy w dostawie wody, wysokości 200 zł za każdą godzinę przekroczenia;

            - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto przysługującemu Podwykonawcy (zgodnie z ofertą), za każdy dzień zwłoki,

            - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

            - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

            - za brak dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 500 złotych za każde takie zdarzenie,

            - za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu, w wysokości 5 000 zł za każde zdarzenie,

            - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy,

            - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy,

            - nieodebrania przez Wykonawcę placu budowy w wysokości 5.000,00 zł.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar, o których mowa w ust. 2 z faktury końcowej.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego, określonego w § 9 ust. 1 umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy Pzp.

5. W przypadku, gdy kary umowne nie będą pokrywały poniesionych szkód, strony zastrzegają sobie 
    prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

7. W uzasadnionych przypadkach strony mogą odstąpić od stosowania kar umownych.

8. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie jej przez Zamawiającego z płatności końcowej nie zwalnia wykonawcę od obowiązku ukończenia robót, usunięcia usterek, dokonania napraw lub wykonania jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

§ 16

1. Zamawiający może wypowiedzieć Wykonawcy umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu 
     wypowiedzenia w przypadku, gdy:

a)  Wykonawca odmawia wykonania robót lub nie wykonuje robót zgodnie z umową,

b) Wykonawca odmawia usunięcia usterek w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia, co utrudnia 
         zakończenie robót w terminie,

c)  Wykonawca podzleca roboty bez zgody Zamawiającego,

d)  istnieją inne przeszkody prawne uniemożliwiające wykonanie umowy.

2. W przypadku wypowiedzenia umowy Zamawiający natychmiast przystąpi do  przeprowadzenia 
    inwentaryzacji materiałów, sprzętu, urządzeń i wykonanych robót oraz do rozliczenia kosztów 
    wykonanych robót, w oparciu o ceny jednostkowe i narzuty wskazane w przedłożonej przez 
    Wykonawcę ofertowej kalkulacji cen.

§ 17

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia co najmniej jednej 
z niżej wymienionych okoliczności:

              - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży 
w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania; odstąpienie może nastąpić przed upływem 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 
a wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

              - zwłoki w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, w sytuacji gdy zwłoka przekracza ponad 14 dni termin wykonania umowy,

              - gdy Wykonawca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości i upadłość taka została ogłoszona lub wszczęto w stosunku do niego postępowanie mające na celu likwidację przedsiębiorstwa,

              - gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jego realizacji pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

              - gdy wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni oraz nie kontynuuje robót pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

              - wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umową, przepisami prawa, sztuką budowlaną, wymogami technicznymi i normami,

              - gdy wykonawca nie odbiera placu budowy w dniu podpisania umowy lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

              - istnieją inne przeszkody prawne uniemożliwiające wykonanie umowy.

2. Po otrzymaniu przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy
     Wykonawca zobowiązany jest do przerwania wykonywania jakichkolwiek robót oraz do 
     zabezpieczenia robót dotychczas wykonanych. Jednocześnie Wykonawca w terminie 7 dni od dnia 
     otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy sporządzi protokół 
     inwentaryzacyjny wykonanych robót na dzień otrzymania oświadczenia Zamawiającego.

W protokole inwentaryzacyjnym Wykonawca oznaczy roboty prawidłowo wykonane, tj. wykonane  
     bez wad, w sposób zgodny z umową. Ilość robót prawidłowo wykonanych przez Wykonawcę 
     będzie stanowiła podstawę do określenia procentowego stanu zaawansowania robót wykonanych  
     w stosunku do całości przedmiotu zamówienia. Protokół inwentaryzacyjny powinien zostać spisany 
     przy udziale inspektora nadzoru i przekazany Zamawiającemu.

3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 
     kar umownych.

§  18

Wszelka korespondencja pomiędzy stronami niniejszej Umowy będzie odbywać się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenia, zawiadomienia oraz jakiekolwiek informacje będą przekazywane przez każdą ze stron: listem poleconym, drogą elektroniczną na poniższe adresy:

dla Zamawiającego:

Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Mełgiew Sp. z o.o. adres: ul. Partyzancka 42, 21-007 Mełgiew Tel.  814670551, e-meil: gpk.melgiew@gmail.com

dla Wykonawcy:

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………

lub na inny adres wskazany przez stronę na piśmie. W przypadku zmiany wyżej wskazanego adresu, strona, której adres uległ zmianie winna niezwłocznie zawiadomić o powyższym drugą stronę, podając jednocześnie aktualny adres dla korespondencji.

§ 19

- Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

- Strony zobowiązują się do przestrzegania, przy wykonywaniu Umowy, wszystkich postanowień 
zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych, a także 
z ochroną informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy służbowej.

- Zamawiający zastrzega, że dane osobowe Wykonawcy (jego pracowników, osób działających na jego zlecenie), mogą być przetwarzane przez Zamawiającego, co ma również zastosowanie do Podwykonawców jak i dalszych Podwykonawców w zakresie przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania od osób, których dane osobowe będą przetwarzane, imiennych oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.

§ 20

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:

- gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie objętym zmianą, w szczególności w zakresie zmiany stawki podatku VAT;

- gdy materiały budowlane lub urządzenia określone w ofercie, a następnie w umowie, przestały być produkowane i są niedostępne, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem, Wykonawca może zaproponować inny materiał lub urządzenia o parametrach nie gorszych od podanych w ofercie, spełniające warunki określone w SIWZ, za cenę określoną w ofercie i umowie;

- dopuszcza się zmianę osób sprawujących funkcje kierownika budowy; z zastrzeżeniem, iż osoby te muszą zostać zamienione na inne osoby o uprawnieniach nie gorszych niż posiadane przez osoby wskazane w niniejszej umowie – za zgodą Zamawiającego,

- gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym;

- dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia;

- dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;

- gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy;

- dopuszcza się zmianę i rezygnację podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

- dopuszcza się zmianę Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego,

- dopuszcza się rezygnację z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,

- zmiany treści umowy poprzez aktualizację rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,

- zmiany warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, mających wpływ na bezpieczeństwo pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności mających wpływ na realizację zamówienia,

- konieczności zmian rozwiązań technologicznych wykonania robót wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej polegających na zmianie sposobu wykonania robót, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zastosowanie innych rozwiązań;

- innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nieznane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres spowoduje następstwa korzystne dla  Zamawiającego,

- konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w projekcie budowlanym w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub ich wadliwym wykonaniem – zmiany te nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;

- Zamawiający może zmniejszyć zakres zadania - w przypadku wystąpienia konieczności zmniejszenia zakresu robót rozliczenie zadania nastąpi w oparciu o stawki określone 
w ofercie Wykonawcy oraz ilości robót faktycznie wykonanych,

- dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy, poza sytuacjami określonymi wyżej, również w przypadkach:

- działania siły wyższej, klęski żywiołowej, nietypowych zjawisk atmosferycznych, sytuacji nadzwyczajnych np. ogłoszenia stanu epidemii, zagrożenia epidemicznego, stanu wyjątkowego – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności, które znacznie utrudniają lub uniemożliwiają realizację umowy w pierwotnie założonym terminie;

- wystąpienia intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu, śniegu, niskich temperatur,  przedłużającej się zimy albo innych zjawisk/warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności;

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego należytej staranności), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu zakończenia przedmiotu umowy – o czas trwania tych okoliczności,

- udokumentowania niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłości postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień itp.) niezbędnych do realizacji umowy, w szczególności ze względu na trwający stan epidemii – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności;

- konieczności dokonania zmiany w dokumentacji projektowej, w tym wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie lub dokonania zmian w dokumentacji projektowej;

- konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w skutek braku możliwości realizacji robót zgodnie z projektem (w szczególności na skutek braku zgody (cofnięcia zgody) właściciela nieruchomości na przebieg sieci wodociągowej przez tą nieruchomość) – o czas niezbędny na wprowadzenie tych zmian,

- wystąpienia konieczności wykonania prac zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy– termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności;

- wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności.

- wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym w szczególności: wcześniej niezidentyfikowany rodzaj gleby utrudniający prowadzenie robót przy pierwotnie przyjętej technologii, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne – o czas niezbędny do usunięcia przeszkód,

- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych 
w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treść umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

- braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy spowodowanego w szczególności protestami mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich terenu budowy,

- w sytuacji, o której mowa w pkt 16),

- w sytuacji zmiany umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, 
w szczególności gdy zwiększenie zakresu niniejszej umowy uniemożliwia jej wykonania 
w pierwotnym terminie.

16) wynagrodzenie należne wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług – wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;

- w przypadku, o którym mowa w pkt 16).

- W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany niniejszej umowy następujące zmiany:

a) danych teleadresowych;

b) danych rejestrowych;

c) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron niniejszej umowy.

O powyższych zmianach Strona umowy, której zmiany dotyczą zobowiązuje się powiadomić pisemnie drugą Stronę.

4. 	Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

5. 	Zmiany umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. 	Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest zgoda obu stron umowy.

§ 22

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Ewentualne sprawy sporne powstałe na tle wykonywania umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:				                    	WYKONAWCA: